PROJECT CHARTER Project Title: Quản lý dự án bán đồ ăn nhanh Project Sponsor: Giám đốc điều hành của cửa hàng Date Prepared: 28/08/2024 Project Manager:Nguyễn Minh Quang Project Customer: Đỗ Thị Bích Ngọc Project Purpose: Tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện cho cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bao gồm hỗ trợ giao dịch trực tiếp tại cửa hàng và mua hàng qua ứng dụng online, nhằm tối ưu hóa hiệu suất bán hàng và trải nghiệm khách hàng, quản lý để tối ưu hóa quy trình bán hàng, quản lý tồn kho và đơn hàng của cửa hàng đồ ăn nhanh.. High-level Project Description: Phát triển một hệ thống quản lý tích hợp cho cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bao gồm một ứng dụng web và mobile cho khách hàng đặt hàng online, cùng với hệ thống quản lý tại cửa hàng để xử lý đơn hàng, theo dõi nguyên liệu tồn kho, và phân tích doanh thu.. Project boundaries: - Ứng dụng online: - Phát triển ứng dụng web và mobile (Android và iOS) cho khách hàng đặt hàng, bao gồm các tính năng chính như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, và theo dõi trạng thái đơn hàng. - Tích hợp hệ thống với các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như ví điện tử, thẻ ngân hàng. - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) cho ứng dụng, phục vụ khách hàng cả trong và ngoài nước. - Quản lý tại cửa hàng: - Phát triển hệ thống quản lý đơn hàng tại cửa hàng, bao gồm xử lý các đơn hàng từ cả khách trực tiếp và khách đặt online. - Hỗ trợ quản lý kho hàng, bao gồm theo dõi nguyên liệu tồn kho, cập nhật số lượng hàng hóa theo thời gian thực. - Cung cấp các báo cáo phân tích doanh thu, lượng hàng bán ra theo thời gian, và các chỉ số kinh doanh khác.. Key Deliverables: - Ứng dụng Web và Mobile cho Khách Hàng: - Ứng dụng web và mobile (Android, iOS) cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến, bao gồm các tính năng như tìm kiếm món ăn, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, chọn phương thức thanh toán và giao hàng. - Tính năng theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi đặt, cho phép khách hàng biết được đơn hàng đang trong quá trình chuẩn bị, giao hàng, hay đã hoàn tất. - Hệ thống Quản lý tại Cửa Hàng: - Hệ thống quản lý đơn hàng tại cửa hàng cho phép nhân viên tiếp nhận, xử lý các đơn hàng trực tiếp và online. - Hệ thống quản lý kho hàng, cập nhật trạng thái tồn kho theo thời gian thực dựa trên các đơn hàng đã xử lý. - Tính năng quản lý thông tin khách hàng, bao gồm lịch sử mua hàng, thông tin liên lạc và đánh giá. - Hệ thống Báo cáo và Phân tích: - Hệ thống báo cáo doanh thu chi tiết theo ngày, tuần, tháng. - Báo cáo về các món ăn bán chạy, tình trạng kho hàng, và các xu hướng mua sắm của khách hàng. - Công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, ví dụ như điều chỉnh thực đơn, khuyến mãi.. High-level requirements: - Ứng dụng Web và Mobile: - Tính năng người dùng: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, và theo dõi đơn hàng. - Giao diện người dùng: Thiết kế thân thiện với người dùng, tối ưu cho trải nghiệm trên cả desktop và mobile, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh. - Tích hợp thanh toán: Ứng dụng phải tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như thẻ tín dụng, ví điện tử. - Bảo mật: Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm mã hóa dữ liệu nhạy cảm và tuân thủ các quy định về bảo mật. - Hệ thống Quản lý tại Cửa Hàng: - Quản lý đơn hàng: Hệ thống phải xử lý được số lượng lớn đơn hàng từ cả cửa hàng và ứng dụng online mà không bị gián đoạn. - Quản lý kho hàng: Cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực, cảnh báo khi tồn kho dưới mức tối thiểu. - Báo cáo doanh thu: Tạo các báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số kinh doanh khác. - Hiệu suất và Khả năng mở rộng: - Tốc độ tải trang: Ứng dụng phải có tốc độ tải nhanh, không quá 3 giây cho các trang chính. - Khả năng mở rộng: Hệ thống phải có khả năng mở rộng dễ dàng để hỗ trợ thêm cửa hàng hoặc tăng số lượng người dùng mà không cần thay đổi nhiều cấu trúc hệ thống.. Overall Project risk - Rủi ro về tiến độ: - Mô tả: Việc phát triển đồng thời cả hệ thống trực tiếp và online có thể dẫn đến việc không đáp ứng được thời hạn đã cam kết. - Giải pháp: Đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, giám sát tiến độ thường xuyên, và có kế hoạch dự phòng. - Rủi ro về bảo mật dữ liệu: - Mô tả: Với hệ thống trực tuyến, việc bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu giao dịch là một thách thức lớn. - Giải pháp: Áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực hai lớp, và kiểm tra bảo mật định kỳ. - Rủi ro về khả năng tích hợp: - Mô tả: Khả năng tích hợp giữa hệ thống quản lý tại cửa hàng và ứng dụng online có thể gặp khó khăn, dẫn đến việc không đồng bộ thông tin và quy trình. - Giải pháp: Thiết kế hệ thống với khả năng tích hợp tốt, kiểm tra kỹ lưỡng các tính năng liên quan đến đồng bộ dữ liệu. - Rủi ro về hiệu suất: - Mô tả: Hệ thống phải xử lý khối lượng lớn đơn hàng, đặc biệt vào giờ cao điểm, có thể dẫn đến tình trạng quá tải. - Giải pháp: Tối ưu hóa mã nguồn, sử dụng các giải pháp cloud computing để mở rộng hạ tầng khi cần thiết..

PROJECT CHARTER Project Objectives Tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện cho cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bao gồm cả phần mềm quản lý tại cửa hàng và ứng dụng online (web và mobile) để khách hàng có thể đặt hàng từ xa. Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng cách cung cấp các tùy chọn đặt hàng linh hoạt, theo dõi đơn hàng và dịch vụ giao hàng nhanh chóng. Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh bằng cách tự động hóa quy trình quản lý đơn hàng, tồn kho, và cung cấp các báo cáo phân tích chi tiết.; Success Criteria Hệ thống phải được triển khai đúng tiến độ và trong ngân sách đã đề ra. Ứng dụng phải nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, với tỷ lệ hài lòng tối thiểu là 85%. Hệ thống quản lý tại cửa hàng và ứng dụng online hoạt động ổn định, xử lý đồng bộ ít nhất 1000 đơn hàng/ngày mà không có lỗi lớn. Đạt được mức tăng trưởng doanh thu tối thiểu 15% trong vòng 6 tháng sau khi triển khai.. Scope: Phát triển ứng dụng online (web) và mobile; Tạo ứng dụng đặt hàng trực tuyến, quản lý tài khoản khách hàng, thanh toán online và theo dõi đơn hàng.. Phát triển hệ thống quản lý tại cửa hàng; Xử lý đơn hàng trực tiếp, quản lý kho hàng, và tạo các báo cáo doanh thu, tồn kho.. Tích hợp hệ thống; Đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống tại cửa hàng và ứng dụng online.. Time: Thời gian phát triển; 6 tháng từ ngày bắt đầu dự án.. Thời gian thử nghiệm; 1 tháng thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống sau khi hoàn thành phát triển.. Thời gian triển khai; Triển khai toàn bộ hệ thống trong vòng 2 tuần sau khi thử nghiệm thành công.. Cost: Ngân sách phát triển; 300 triệu VND. Chi phí duy trì hàng năm; 50 triệu VND. Dự trù chi phí phát sinh; 50 triệu VND. Other: Yêu cầu bảo mật; Đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.. Đào tạo nhân viên; Cung cấp các khóa đào tạo cho nhân viên sử dụng hệ thống quản lý mới.. Summary Milestones; Due Date. Xác định yêu cầu chi tiết; 09/2024. Hoàn thiện thiết kế hệ thống; 10/2024. Phát triển và tích hợp các mô-đun chính; 01/2025. Thử nghiệm hệ thống và tinh chỉnh; 02/2025. Triển khai hệ thống chính thức; 03/2025.

PROJECT CHARTER Preapproved Financial Resources: Ngân sách tổng thể: 300 triệu VND. Chi phí dự phòng: 50 triệu VND (dành cho các trường hợp phát sinh không lường trước). Chi phí duy trì hàng năm: 50 triệu VND. Phân bổ chi phí: - Phát triển phần mềm: 150 triệu VND. - Thiết bị và phần cứng: 100 triệu VND. - Marketing và triển khai: 50 triệu VND.. Stakeholder(s); Role. Chủ cửa hàng (Store Owner); Nhà tài trợ (Sponsor). Giám đốc IT (IT Director); Quản lý dự án (Project Manager). Nhóm phát triển phần mềm (Software Development Team); Nhà phát triển (Developers). Nhóm marketing (Marketing Team); Marketing và triển khai (Marketing & Deployment). Khách hàng (Customers); Người dùng cuối (End Users). Project Exit Criteria: Hoàn thành tất cả các mốc quan trọng: - Hoàn tất phát triển, thử nghiệm và triển khai hệ thống theo đúng thời gian đã định. Đạt được các tiêu chí thành công: - Hệ thống hoạt động ổn định với tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt tối thiểu 85%. Kết thúc hỗ trợ sau khi triển khai: - Dự án sẽ kết thúc khi đã bàn giao hệ thống, đào tạo nhân viên sử dụng, và không còn yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng.. Project Manager Authority Level: Staffing Decisions: Quản lý dự án có quyền đề xuất và thay đổi nhân sự tham gia dự án, bao gồm thuê thêm nhân lực nếu cần thiết, hoặc thay đổi vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm phát triển.. Budget Management and Variance: Quản lý dự án có quyền phê duyệt chi phí trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, và điều chỉnh ngân sách trong trường hợp có biến động nhỏ. Nếu vượt quá 10% ngân sách dự kiến, phải có sự đồng ý của nhà tài trợ dự án (sponsor)..

PROJECT CHARTER Technical Decisions: Công nghệ phát triển: - Ứng dụng sử dụng Java cho phần backend và ReactJS cho phần frontend. - Cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để quản lý dữ liệu người dùng, đơn hàng và sản phẩm. - Tích hợp API thanh toán trực tuyến (VD: VNPAY, MOMO) để hỗ trợ các giao dịch online Hosting:. - Ứng dụng sẽ được triển khai trên AWS với các dịch vụ như EC2 cho máy chủ và RDS cho cơ sở dữ liệu. Bảo mật: - Sử dụng SSL để mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải. - Áp dụng chính sách bảo mật OWASP cho các lỗ hổng web phổ biến.. Conflict Resolution: Phương pháp giải quyết xung đột: - Thảo luận trực tiếp: Tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc online để thảo luận về các xung đột trong nhóm phát triển. - Trung gian: Nếu vấn đề không thể giải quyết nội bộ, mời một bên thứ ba (VD: nhà tài trợ dự án) làm trung gian để đưa ra giải pháp hợp lý. - Biểu quyết: Trong trường hợp cần thiết, thực hiện biểu quyết giữa các bên liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng.. Sponsor Authority: Quyền hạn tài chính: - Nhà tài trợ có quyền phê duyệt và điều chỉnh ngân sách trong các trường hợp phát sinh không lường trước. Quyền phê duyệt thay đổi: - Nhà tài trợ có quyền phê duyệt bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi dự án, bao gồm cả thay đổi về công nghệ, yêu cầu hoặc thời gian. Quyền quyết định cuối cùng: - Trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc tranh cãi không thể giải quyết, nhà tài trợ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.. Approvals: Project Manager Signature Quang; Sponsor or Originator Signature Quang. Project Manager Name Nguyễn Minh Quang; Sponsor or Originator Name Nguyễn Minh Quang. Date 31/08/2024; Date 31/08/2024.